西南民族大学

**项目验收报告**

2019 ------2020 学年第 2 学期

课程名称：软件工程课程设计

学 院：计算机科学与技术

专 业：计算机科学与技术

年 级：2017级 班 级：1702班

小组成员：

麦蔼童201731007023（组长） 符自楠201631302013

岳 欣201730206181 白云冰201731102104

马妍雪201731102193 冉林峰201731102204

目录

[1.项目基本情况 3](#_Toc43199857)

[2.项目进度审核 3](#_Toc43199858)

[2.1项目实施进度情况 3](#_Toc43199859)

[2.2项目变更情况 3](#_Toc43199860)

[3.项目验收情况 4](#_Toc43199861)

[3.1项目验收原则 4](#_Toc43199862)

[3.2项目验收情况汇总表 4](#_Toc43199863)

[3.2.1网站模块及功能验收 4](#_Toc43199864)

[3.2.2项目文档验收 5](#_Toc43199865)

# 1.项目基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 疫情地图查询系统 |
| **项目开始时间：** | 2020年4月2日 |
| **项目完成时间：** | 2020年6月11日 |
| **项目验收日期：** | 2020年6月18日 |

# 2.项目进度审核

## 2.1项目实施进度情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阶段名称** | **起止时间** | **交付物列表** | **备注** |
| **1** | 可行性分析 | 4月2日-4月5日 | 可行性分析报告 |  |
| **2** | 需求分析 | 4月6日-4月12日 | 需求分析报告 |  |
| **3** | 原型设计 | 4月13日-4月19日 | 原型设计报告 |  |
| **4** | 网页页面设计 | 4月20日-5月18日 |  | 具体实现 |
| **5** | 总体设计 | 5月11日-5月17日 | 总体设计报告 |  |
| **6** | 数据库连接 | 5月18日-5月24日 |  |  |
| **7** | 网页细节完善 | 5月25日-5月31日 |  | 完善并解决网页存在的小bug |
| **8** | 项目汇总  相关文档编写 | 6月1日-6月11日 | 项目验收报告  项目设计报告  用户操作手册  项目汇报PPT |  |

## 2.2项目变更情况

无。

# 3.项目验收情况

## 3.1项目验收原则

1、审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；

2、审查项目功能是否达到了期望的要求。

## 3.2项目验收情况汇总表

### 3.2.1网站模块及功能验收

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能模块** | **验收情况** | | | **备注** |
| **完成** | **基本完成** | **未完成** |
| 网页页面设计 | 完成 | | | 5个基本页面的设计风格统一、美观 |
| 页面之间相互跳转 | 完成 | | | 5个基本页面能够实现网页两两之间进行跳转 |
| 地图可视化功能 | 完成 | | |  |
| 地区具体数据  实现排序功能 | 完成 | | | 能基本实现良好稳定的排序，除在外国具体地区进行200多行数据排序时，浏览器响应会较慢 |
| 数据库连接更新数据 | 基本完成 | | | 由于浏览器插件原因，只能够在IE浏览器实现地区具体数据连接数据库进行更新 |

### 3.2.2项目文档验收

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文档名称** | **用途** | **验收情况** | **备注** |
| 项目设计文档 | 项目的概要设计  和总体设计 | 完成 |  |
| 用户操作手册 | 主要用于系统使用说明 | 完成 |  |
| 项目汇报PPT | 用于汇报答辩 | 完成 |  |

Git地址：